## Slide 1: Reporting Grades Management
Nguyen Thanh
K15CNTT
Version 1.0
Project1

## Slide 2: NỘI DUNG TRÌNH BÀY
PART II. Khái quát chung về kế hoạch kiểm thử
PART III. Báo cáo tổng hợp các lỗi trong phần mềm
PART I. Mục đích yêu cầu thực tế của phần mềm

## Slide 3
PART I. Đặt vấn đề

## Slide 4: PURPOSE
Phần mềm quản lí điểm được xây dựng trên nền tảng Winform C#, kết hợp thư viện Devexpress tạo giao diện và bộ công cụ tươi mới, thân thiện với người dùng
App có chức năng quản lí điểm sinh viên, hỗ trợ người dùng tối đa các yêu cầu thực tế
App chạy trực tiếp trên window PC
Hệ thống phân quyền chặt chẽ, bảo mật cao
PART I

## Slide 5: REFERENCE
PART I
Các tài liệu của dự án Project1 bao gồm :
ID | Documents | Resource | Comment
1 | Mô tả yêu cầu | Đã được cung cấp đầy đủ | Đính kèm file Report_Project1.docx
2 | Chi tiết chức năng |  | 
3 | Tài liệu phân tích thiết kế |  | 
4 | Hướng dẫn sử dụng |  | 

## Slide 6
PART II. Khái quát chung về kế hoạch kiểm thử

## Slide 7: TEST ITEMS
PART II
Các hạng mục chính trong phần mềm gồm :
.
.
Xem thông tin GV
Xem phân công
Danh sách lớp
Chấm điểm
Quản lí GV
Quản lí lớp - SV
Quản lí Học kỳ - Môn HP – Điểm HP
Bảng điểm tổng hợp
Quản lí Hình ảnh SV, GV
Phân công GV
Xem thông tin cá nhân SV
Xem điểm
Xem thông tin cá nhân GV
Xem phân công
Danh sách lớp
Chấm điểm
Đăng nhập
Đăng ký
Đổi mật khẩu
Sao lưu database
Phân quyền
Xem lịch sử người dùng

## Slide 8: FEATURES TO BE TESTED
PART II
Các hạng mục ưu tiên test :
.
.

## Slide 9: SCHEDULE
PART II
Test type :
ID | Feature | Non- Functional Testing | Functional Testing
1 | Quản lí giáo viên | 7 man days | 1 man day
2 | Quản lí giáo vụ | 5 man days | 
3 | Quản lí chức năng tiện ích | 2 man days | 
4 |  |  | 
Các hạng mục / chức năng không test : Trừ những chức năng ưu tiên và mục tiêu trong phần Test Items đã đề ra, test chức năng ít xảy ra lỗi hoặc chắc chắn hệ thống sẽ hoạt động tốt, nếu còn thời gian tester sẽ test toàn hệ thống.

## Slide 10: APPROACH
PART II
Chiến lược kiểm thử chủ yếu :
Functional Testing
Non-Functional Testing
Functional Testing
Performance Testing
Acceptance Testing
ANTS Performance Profiler overview
Trong đó : Dùng ANTS Performance Profiler để test hiệu năng của user, kiểm tra bất thường tổng quan về hệ thống

## Slide 11: RISKS AND CONTINGENCIES
PART II
Rủi ro do kế hoạch :
ID | Risk | Remedy and Prevention | Effect
1 | Hoàn thành sản phẩm trễ | Hoàn thành sản phẩm trước, Report làm sau | Trung bình
2 | Vượt hạn bàn giao Báo cáo | 5 man days | 
3 | Vượt hạn bàn giao sản phẩm | Xin Boss lùi ngày giao sản phẩm | 

## Slide 12: RISKS AND CONTINGENCIES
PART II
Rủi ro do tài nguyên và con người :
ID | Risk | Remedy and Prevention | Effect
1 | Bộ công cụ devexpress mới, ít nguồn tài nguyên hỗ trợ | Tham khảo cộng đồng quốc tế | Trung bình
2 | Không đủ nguồn nhân lực | Luôn theo sát tiến độ và điều chỉnh thời gian | 
3 |  |  | 

## Slide 13: RISKS AND CONTINGENCIES
PART II
Rủi ro do vận hành :
ID | Risk | Remedy and Prevention | Effect
1 | Không đủ thiết bị để vận hành đầy đủ trên các dòng máy dưới win 8 | Yêu cầu trên win 8 | Trung bình
2 | Laptop đang sử dụng có thể bị hư bất ngờ | Kiểm ra máy trước làm việc | 
3 |  |  | 

## Slide 14: RISKS AND CONTINGENCIES
PART II
Rủi ro do kỹ thuật :
ID | Risk | Remedy and Prevention | Effect
1 | Kinh nghiệm thực tế chưa đáp ứng toàn vẹn những nội dung trong dự án | Cập nhật kiến thức, tài liệu có liên quan | Thấp
2 | Kỹ thuật Unit Test cá nhân chưa cập nhật | Dùng Performance Testing | Trung bình
3 | Module có thể chưa tối ưu hóa | Cập nhật kiến thức phân quyền người dung, phân Module | Thấp
4 |  |  | 

## Slide 15: TEST REQUIREMENTS
Sản phẩm đạt tối thiểu 95% các chức năng đề ra, hạn chế lỗi và các phát sinh ngoài yêu cầu.
Về chất lượng
Đánh giá chất lượng sản phẩm. Phải đạt mức chấp nhận được. Sử dụng được trong môi trường thực tế. Dù chỉ là dự án sinh viên
Test chức năng quan trọng đảm bảo đầu ra trơn tru
Về trải nghiệm
Như đã đề ra, Sản phẩm phải than thiện với người dung
Tìm càng nhiều lỗi càng tốt, hạn chế trải nghiệm xấu với sản phẩm.
PART II

## Slide 16: TEST STRATEGY
CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA
Kiểm tra đầy đủ chức năng, dựa theo đặc tả thiết kế ban đầu
Kết quả của hạng mục quản lí chấm điểm phải chính xác tuyệt đối, không sai xót
CHIẾN LƯỢC TEST
Focus vào Funtional Testing
Sử dụng kĩ thuật Black-box, kết hợp với debug trong phần mềm có sẵn
Performance Testing test sau cùng sau khi hoàn thành 95% sản phẩm.
Bắt lỗi dự phòng những trường hợp dữ liệu không hợp lệ ở tất cả Module
PART II

## Slide 17: TEST TOOL
PART II
Action | Tools | Supplier / Self-constrcution | Version
Môi trường phát triển tích hợp | Visual Studio 2019 | Microsoft | Version 16.8 2019
Quản lí hoạt động kiểm thử (TEST_CASE) | Excel | Microsoft | 2019
Hệ quản trị CSDL | SQL Server Management Studio | Microsoft | 2014
Ứng dụng hỗ trợ kiểm thử | ANTS Performance Profiler | Microsoft | Version 3.2.1 2021

## Slide 18: SYSTEM / ENVIRONMENT
PART II
Phần cứng
Laptop
Phần mềm
Các Test_Tool
đã đề cập
Khác
Môi trường mạng hoạt động ổn định
# Ram 16GB
# Core(TM) i7-7500U CPU~2.9GHz
Tài nguyên và hệ thống sử dụng cho nội dung kiểm thử

## Slide 19: TEST MILESTONE
PART II
Milestone Task | Begin date | End date | Man days
Tiện ích phần mềm |  |  | 
Phân quyền người dùng | 11-2-2021 | 13-2-2021 | 2 days
Sao lưu Database | 14-2-2021 | 15-2-2021 | 1 day
Đổi mật khẩu | 15-2-2021 | 15-2-2021 | 0.5 day
Học sinh |  |  | 
Xem điểm | 16-2-2021 | 17-2-2021 | 1 day
Giáo viên |  |  | 
Xem phân công | 19-2-2021 | 20-2-2021 | 1 day
Chấm điểm | 22-2-2021 | 24-2-2021 | 2 day
Giáo vụ |  |  | 
Quản lí điểm học phần | 24-2-2021 | 25-2-2021 | 1 day
Bảng điểm tổng hợp |  |  | 

## Slide 20
PART III. Báo cáo tổng hợp các lỗi trong phần mềm

## Slide 21: REPORT BUG
PART III
Bug ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Date | Status | Priority | Severity | Comment
4 | Sao lưu database | Lỗi xảy ra khi chưa chọn vùng sao lưu database dẫn đến file lưu ở nơi cố định nào đó | 1. Yêu cầu login bằng admin 2. Từ page Tiện ích ấn chọn Sao lưu database 3. Click vào button 'Backup' khi chưa chọn vùng lưu | 26/02/2021 | Bắt đầu trạng thái Open | Must fix before final | Minor | Dev đang fix
6 | Đổi mật khẩu | Form không focus vào textbox mật khẩu cũ khi load | 1. Login vào phần mềm bằng User 2. Từ Page Tiện ích ấn chọn Button Đổi mật khẩu 3. Form Đổi mật khẩu hiện ra | 26/02/2021 | Sau khi xử lý Resolved | Fix as soon as possible | Minor | Dev đã fix
7 | Đổi mật khẩu | Click vào từng field textbox sẽ hiện thông báo yêu cầu nhập mật khẩu mới | 1. Login vào phần mềm bằng User 2. Từ Page Tiện ích ấn chọn Button Đổi mật khẩu 3. Click vào từng field trong mỗi trường text | 26/02/2021 | Sau khi xử lý Resolved | Fix as soon as possible | Serious | Dev đã fix
8 | Đổi mật khẩu | Ấn đổi mật khẩu khi chưa nhập thông tin sẽ hiển thị thông báo ‘Mật khẩu cũ không đúng’ | 1. Login vào phần mềm bằng User 2. Từ Page Tiện ích ấn chọn Button Đổi mật khẩu 3. Ấn button 'Lưu' | 26/02/2021 | Sau khi xử lý Resolved | Fix as soon as possible | Minor | Dev đã fix
10 | Đổi mật khẩu | Lỗi từ màn hình 'Nhập lại mật khẩu mới không khớp’ khi để null textbox ‘Xác nhận mật khẩu mới’ | 1. Login vào phần mềm bằng User 2. Từ Page Tiện ích ấn chọn Button Đổi mật khẩu 3. Nhập mật khẩu cũ chính xác 4. Nhập mật khẩu mới, đồng thời trường 'Xác nhận mật khẩu mới' để null | 26/02/2021 | Sau khi xử lý Resolved | Fix as soon as possible | Serious | Dev đã fix

## Slide 22: REPORT BUG
PART III
Bug ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Date | Status | Priority | Severity | Comment
11 | Đổi mật khẩu | Lỗi xuất hiện ra màn hình visual khi nhập mật khẩu lớn hơn 50 kí tự | 1. Login vào phần mềm bằng User 2. Từ Page Tiện ích ấn chọn Button Đổi mật khẩu 3. Nhập mật khẩu cũ chính xác 4. Nhập mật khẩu mới lớn hơn 50 kí tự | 26/02/2021 | Không ảnh hưởng nữa Close | Fix as soon as possible | Serious | Dev đã fix
13 | Đổi mật khẩu | Lỗi xảy ra khi đổi mật khẩu mới nhưng trùng mật khẩu cũ | 1. Login vào phần mềm bằng User 2. Từ Page Tiện ích ấn chọn Button Đổi mật khẩu 3. Nhập mật khẩu cũ chính xác 4. textbox 'mật khẩu mới' và 'xác nhận mật khẩu mới' có giá trị giống mật khẩu 5. Nhập vào key app hiện tại ( key = Quyen) 6. Click button Lưu | 26/02/2021 | Sau khi xử lý Resolved | Fix as soon as possible | Minor | Dev đã fix
26 | Sửa điểm học phần | Điểm tự động cho về 0 khi giáo vụ nhập trống các cột trong gridview | 1. Login vào phần mềm bằng User giáo vụ 2. Từ Page Giáo vụ ấn chọn Button Học kỳ - Môn HP Điểm HP' 3. Màn hình chức năng hiện ra 4. Từ bảng học phần, ấn chọn các value lookup chọn 'Học kỳ' => chọn 'Lớp' => chọn 'Môn HP' 5. Nhập giá trị điểm tại cột chuyên cần, các cột còn lại trống đồng thời lặp lại theo từng cột | 26/02/2021 | Sau khi xử lý Failed | Must fix before final | Fatal | Dev đang fix lần 2

## Slide 23: TIẾN ĐỘ THỰC TẾ
Chart: 
| Đã fix | Đang fix | Đang làm | Đang update
Value | 7 | 2 | 4 | 1
CHÚ THÍCH
Đã fix lỗi thành công
Đang fix lỗi
Chưa thể fix do chức năng đang làm
Sẽ update nếu có thể

## Slide 24: TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT